АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2018 г.  	                      		                                              № 558

ст-ца  Отрадная

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации        региональной программы капитального ремонта общего имущества       собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных      на территории муниципального образования Отрадненский район,            на 2019 год

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года                   № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, на 2019 год п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, на 2019 год (прилагается).

2. Отделу капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район (Наумчикова) обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства        И.В. Козыря.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Отрадненский район 								А.В.Волненко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Отрадненский район

от 29.08.2018 г № 558

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования

Отрадненский район, на 2019 год

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, на 2019 год содержит следующие сведения:

1) список многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2019 года планового периода 2017 – 2019 годов (приложение № 1);

2) список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017 – 2019 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ (приложение № 2);

3) список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 26 Закона краснодарского края от 1 июля 2013 года      № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (приложение № 3);

4) список многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 11 статьи 26 Закона краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»  (приложение № 4).

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования Отрадненский

район по вопросам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства				              И.В.Козырь

Приложение №1

к краткосрочному  плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования

Отрадненский район, на 2019 год.

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район ,

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  | планируемая | фактическая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт | заимствованные средства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | Краснодарского края | муниципальной | по МКД в текущем году |  |  |  |
|  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17 |
| Итого Отрадненский район | х | х | х | 3211 | 118 | х | 6 017 404,00 | 384 009,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 623,29 | 5 523 771,27 |  |  |
| 1 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Первомайская, д. 3 | 2 | 2 | 16 | 630,8 | 45 | РО | 2 035 390,00 | 108 829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 828,16 | 1 895 732,09 |  | IV.2019 |
| 2 | Отрадненский район, пос. Урупский, ул. Центральная, д. 7 | 2 | 2 | 10 | 691,7 | 36 | РО | 2 135 750,00 | 114 909,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 288,53 | 1 987 551,70 |  | IV.2019 |
| 3 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Комарова, д. 68 | 3 | 2 | 8 | 611,9 | 8 | РО | 523 464,00 | 45 002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 849,83 | 465 611,69 |  | IV.2019 |
| 4 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Красная, д. 81 | 3 | 3 | 16 | 1276,6 | 29 | РО | 1 322 800,00 | 115 267,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656,77 | 1 174 875,79 |  | IV.2019 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        И.В. Козырь

Приложение № 2

к краткосрочному  плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования

Отрадненский район, на 2019 год.

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район,

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  | инженерных систем |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по муниципальному образованию Отрадненский район | 5 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,00 | 4 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 637 500,00 | 96,50 | 193 000,00 |
| 1 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Первомайская, д. 3 | 1 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 193 000,00 |
| 2 | Отрадненский район, пос. Урупский, ул. Центральная, д. 7 | 2 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Комарова, д. 68 | 484 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173,00 | 484 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Красная, д. 81 | 1 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,00 | 1 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        И.В. Козырь

Приложение № 3

к краткосрочному  плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования

Отрадненский район, на 2019 год.

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории  муниципального образования Отрадненский район,

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края  от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 10) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации на выполнение капитального ремонта | проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение капитального ремонта | составление сметной документации на выполнение капитального ремонта | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальному образованию Отрадненский район | 291 704,00 | 0,00 | 251 704,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Первомайская, д. 3 | 94 390,00 | 0,00 | 84 390,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 2 | Отрадненский район, пос. Урупский, ул. Центральная, д. 7 | 98 250,00 | 0,00 | 88 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 3 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Комарова, д. 68 | 39 064,00 | 0,00 | 29 064,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 4 | Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Красная, д. 81 | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        И.В. Козырь

Приложение № 4

к краткосрочному  плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования

Отрадненский район, на 2019 год.

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район ,

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

в отношении которых в этапе 2019 года планового периода 2017-2019годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 11 статьи 26 Закона Краснодарского края  от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

| № | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 10) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 11 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, |
|  |  |  |  |  | или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов |
|  |  |  |  |  | электрической энергии | тепловой энергии | горячей воды | холодной воды | газа |
| п/п |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальному образованию Отрадненский район |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        И.В. Козырь