АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021                               			           	      № 105

ст-ца  Отрадная

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 3 ноября 2017 года № 743

«Об  утверждении  муниципальной  программы «Развитие

топливно-энергетического комплекса муниципального

образования Отрадненский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью дополнения мероприятий по основным направлениям муниципальной программы, объемов и источников их финансирования                     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 3 ноября 2017 года № 743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Отрадненский район», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район (Ерохина А.А.) обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 2 июля 2020 года № 337 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 3 ноября 2017 года № 743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Отрадненский район».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Отрадненский район о внесении изменений в бюджет муниципального образования Отрадненский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

Глава муниципального образования

Отрадненский район 								  А.В.Волненко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Отрадненский район

от 12.03.2021 № 105

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Отрадненский район

от 03.11.2017 № 743

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального                  образования Отрадненский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического                  комплекса муниципального образования Отрадненский район»

| Наименование муниципальной Программы | Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Отрадненский район (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 29 декабря 2018 года № 941 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Отрадненский район», постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 5 октября 2017 года № 675 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Отрадненский район» |
| Координатор муниципальной Программы | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район |
| Участники муниципальной Программы | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район |
| Цели муниципальной Программы | Улучшение условий быта и производственной деятельности населения Отрадненского района за счет более полного обеспечения его природным и сжиженным газом Реализация комплекса научных, проектных, производственно - технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальной задачи особой значимости |
| Задачи муниципальной Программы | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Отрадненского района природным и сжиженным газом Реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования Разработка и внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования Наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных станций (далее - ГРС) расширение газовых сетей и систем Рост доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем планируемого финансирования Программы составляет 290 576,5 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета: 143 573,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10 102,6 тыс. рублей; 2019 год – 34 248,0 тыс. рублей; 2020 год – 41 413,2 рублей; 2021 год – 23 788,5 рублей; 2022 год – 2 000,0 рублей; 2023 год – 3 021,0 рублей. из средств краевого бюджета: 176 003,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 37 306,5 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 17 439,4 тыс. рублей; 2021 год – 25 857,3 рублей; 2022 год – 38 000,00 рублей; 2023 год – 57 400,0рублей. |
| Контроль за исполнением муниципальной Программы | администрация муниципального образования Отрадненский район |

# Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в Отрадненском районе, со стороны органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабжение, устанавливаются следующие принципы в указанной области:

1) поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Отрадненского района с учетом промышленной и экологической безопасности;

2) повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район, на основе формирования и реализации соответствующих федеральных и региональных программ газификации.

# Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

# муниципальной программы

# Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение условий жизни населения Отрадненского района за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

1) обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Отрадненский район;

2) значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников, привлечение кредитных ресурсов в газификацию населенных пунктов, для чего потребуется решение ряда проблем, связанных с повышением привлекательности этой сферы для финансовых институтов и инвесторов;

3) создание условий для привлечения инвестиций в развитие газового комплекса;

4) защита окружающей среды;

5) увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ, связанных с проведением массовой газификации, содержание и эксплуатация газопроводов и их сооружений;

6) строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельных, находящихся в собственности администрации муниципального образования Отрадненский район.

В рамках реализации муниципальной Программы целевые показатели не предусматриваются.

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 2018-2023 годы.

Выделение этапов реализации не предусматривается.

Перечень мероприятий муниципальной программы, объем и источники их финансирования

Мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к настоящей Программе.

# Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Планируемый объем финансирования программы в 2018-2023 годах за счет средств местного бюджета: 114 573,3 тыс. рублей и за счет средств краевого бюджета: 176 003,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

| 2018 год: | местный бюджет – 10 102,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 37 306,5 тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2019 год: | местный бюджет – 34 248,0 тыс. рублей, |
| 2020 год: | местный бюджет – 41 413,2 рублей, краевой бюджет – 17 439,4 рублей; |
| 2021 год: | местный бюджет – 23 788,5 рублей, краевой бюджет – 25 857,3 рублей; |
| 2022 год: | местный бюджет – 2 000,0 рублей, краевой бюджет – 38 000,0 рублей; |
| 2023 год: | местный бюджет – 3 021,0 рублей. краевой бюджет – 57 400,0 рублей |

Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий программы, подлежит ежегодному уточнению.

# Методика оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

Программа предусматривает повышение уровня газификации Отрадненского района до 87 процентов, для ее реализации необходимо 83,546 млн. рублей.

Критериями оценки выполнения муниципальной Программы являются:

1) повышение давления газа в межпоселковых металлических газопроводах до 2,5 МПа и в полиэтиленовых - до 1,2 МПа, что позволит экономить до                 35 процентов металла и до 20 процентов тоннажа полиэтиленовых труб, при этом потенциальная аварийная опасность таких систем не возрастает;

2) широкое применение полиэтиленовых труб для строительства как межпоселковых газопроводов, так и распределительной газовой сети, что позволит снизить эксплуатационные затраты;

3) применение при строительстве (реконструкции) новейших технологий, современных материалов, комплексов оборудования и технических средств, включающих как отечественное, так и зарубежное оборудование, бытовую газовую аппаратуру, и прогрессивных методов организации и проведения работ, что позволит в 2 - 3 раза сократить сроки и в 1,5 - 2 раза - стоимость строительно-монтажных работ, особенно земляных, и получить значительный экономический эффект;

4) разработка и внедрение сберегающих технологий и оборудования;

5) повышение коэффициента полезного действия газоиспользующих агрегатов и бытовой газовой аппаратуры;

6) оснащение газовых отопительных котлов автоматическими регуляторами, реагирующими на повышение или понижение наружной температуры;

7) установка на каждом отопительном радиаторе термостатных регуляторов температуры и тепломеров;

8) внедрения режимных карт для промышленного газового оборудования;

9) установка газовых счетчиков.

Механизм реализации муниципальной Программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной Программы предусматривает содействие в привлечении инвесторов для реализации мероприятий Программы и выделении денежных средств на строительство объектов.

Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальному унитарному предприятию Отрадненского района Краснодарского края «Теплоэнергия», функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет администрация муниципального образования Отрадненский район, на техническое перевооружение объектов: «Реконструкция котельной №11, расположенной в ст. Удобной, Отрадненского района, Краснодарского края»; «Техническое перевооружение котельной № 6, расположенной по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а»; котельной № 14, расположенной по адресу: п. Садовый, ул. Школьная, 16 «а»; котельной № 15, расположенной по адресу: п. Урупский, ул. Центральная, 14», «Строительство котельной по адресу: Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а»», (далее - объекты), а также разработку проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от           24 апреля 2017 года № 192 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Отрадненский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Отрадненский район».

Информация об объектах приведена в приложении № 2, приложении № 3, приложении № 4.

Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 21 , функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет администрация муниципального образования Отрадненский район, на строительство: «Строительство блочной модульной котельной по адресу: ст. Удобная, ул. Международная, 229 А» (далее – объект), в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 24 апреля 2017 года № 192 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Отрадненский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Отрадненский район».

Информация об объекте приведена в приложении № 5.

Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции (услуг) для муниципальных нужд.

Организация исполнения мероприятий Программы ее соисполнителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Программы ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию мероприятий Программы, а также годовые задания и целевые показатели по ее отдельным проектам.

Заместитель главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства				         С.В. Запорожец

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса                 муниципального образования                                   Отрадненский район»

МЕРОПРИЯТИЯ

по основным направлениям муниципальной Программы, объемы и источники их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус «*» | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения |
| 1.1 | Задача: реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования |
| 1.1.1 | «Подводящий газопровод высокого давления к селу Рудь Отрадненского района Краснодарского края» |  | 2018 | 47 117,50 | 0 | 37 306,5 | 9 811,0 | 0 | Протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) – 8,2 км | Администрация муниципального образования Отрадненский район, администрации сельских поселений муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 48 617,5 | 0 | 37 306,5 | 11 311,0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство под-водящего газопровода высокого давления к ст. Надежной |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 4 523,0 | 0 | 0 | 4 523,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 4 523,0 | 0 | 0 | 4 523,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция котельной № 11, расположенной в ст. Удобной, Отрадненского района, Краснодарского края |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования | Администрация муниципального образования Отрадненский район, МУП ОР КК «Теплоэнергия» (по согласованию) |
|  |  |  | 2019 | 1 000,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1 000,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 |  |  |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство бальнеологического комплекса «Медуница», эксплуатация минеральных скважин. Газификация котельной |  | 2018 | 291,6 | 0 | 0 | 291,6 | 0 | Внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 291,6 | 0 | 0 | 291,6 | 0 |  |  |
| 1.1.5 | Техническое перевооружение котельной № 6, расположенной по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а»; котельной № 14, расположенной по адресу: п. Садовый, ул. Школьная, 16 «а»; котельной № 15, расположенной по адресу: п. Урупский, ул. Центральная, 14 |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования | Администрация муниципального образования Отрадненский район, МУП ОР КК «Теплоэнергия» (по согласованию) |
|  |  |  | 2019 | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Объект «Газоснабжение х. Трактовый Отрадненского района Краснодарского края. Распределительный газопровод высокого давления и ГРПШ» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 250,0 | 0 | 0 | 2 250,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12 250,0 | 0 | 0 | 12 250,0 | 0 |  |  |
| 1.1.7 | Объект «Газоснабжение ст. Подгорной Отрадненского района Краснодарского края. Межпоселковый газопровод высокого давления и ГРПШ. Распределительные газопроводы низкого давления I очереди газоснабжения» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 15 000,0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24 800,0 | 0 | 0 | 24 800,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 7 500,00 | 0 | 0 | 7 500,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 47 300,00 | 0 | 0 | 47 300,00 | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Объект «Газоснабжение х. Хлопонина Отрадненского района Краснодарского края. Распределительный газопровод высокого давления и ГРПШ. Распределительные газопроводы низкого давления I очереди газоснабжения» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 5 000,0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 8 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 23 000,0 | 0 | 0 | 23 000,0 | 0 |  |  |
| 1.1.9 | Строительство котельной по адресу: Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования | Администрация муниципального образования Отрадненский район, МУП ОР КК «Теплоэнергия» (по согласованию) |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 100,00 | 0 | 0 | 3 100,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5 100,00 | 0 | 0 | 5 100,00 | 0 |  |  |
| 1.1.10 | «Подводящий газопровод высокого давления к х. Чайкин Отрадненского района Краснодарского края» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района | Администрация муниципального образования Отрадненский район |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 18 000,0 | 0 | 16 439,4 | 1 560,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 072,00 | 0 | 2 158,5 | 913,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 21 072,00 | 0 | 18 597,9 | 2 474,1 | 0 |  |  |
| 1.1.11 | Подводящий газопровод к пос. Маяк Маякского сельского поселения Отрадненского района |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 8 421,1 | 0 | 8 000,0 | 421,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 21 052,6 | 0 | 20 000,0 | 1052,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 22 736,8 | 0 | 21 600,00 | 1 136,8 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 52 736,8 |  | 50 100,0 | 2 636,8 |  |  |  |
| 1.1.12 | Подводящий газопровод х. Лазарчук – ст. Спокойная Отрадненского района |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и улучшение социально-экономических условий жизни населения Отрадненского района |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 6593,4 | 0 | 6000,00 | 593,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 18 947,4 | 0 | 18 000,0 | 947,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 37 684,2 | 0 | 35 800,0 | 1 884,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 63 751,3 | 0 | 60 300,0 | 3 451,3 |  |  |  |
| 1.1.13 | «Строительство блочной модульной котельной по адресу: ст. Удобная, ул. Международная, 229 А» |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 10 709,3 | 0 | 9 698,8 | 1 010,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 10 709,3 | 0 | 9698,8 | 1 010,5 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2018 | 47 409,1 | 0 | 37 306,5 | 10 102,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 34 248,00 | 0 | 0 | 34 248,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 58 852,6 | 0 | 17 439,4 | 41 413,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 49 645,9 | 0 | 25 857,3 | 23 788,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40 000,00 | 0 | 38 000,0 | 2 000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 60 421,0 | 0 | 57 400,0 | 3 021,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 290 576,5 | 0 | 176 003,2 | 114 573,3 | 0 |  |  |

Заместитель главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства				                                                                                        С.В. Запорожец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального

образования Отрадненский район»

| Информация об объекте: |
| --- |
| «Реконструкция котельной № 11, расположенной в ст. Удобной, Отрадненского района, Краснодарского края» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | реконструкция |
| 2 | Наименование застройщика, заказчика | Муниципальное унитарное предприятие Отрадненского района Краснодарского края «Теплоэнергия» |
| 3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Реконструкция котельной с переводом с твердого топлива на природный газ, повышение КПД котельной, уменьшение потребления электроэнергии в связи с использованием современного электрооборудования |
| 4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования в рублях | Период реализации |
|  |  | всего | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.В. Запорожец |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Отрадненский район» Информация об объекте: «Техническое перевооружение котельной № 6, расположенной по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а»; котельной № 14, расположенной по адресу: п. Садовый, ул. Школьная, 16 «а»; котельной № 15, расположенной по адресу: п. Урупский, ул. Центральная, 14» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) Основные технико-экономические показатели по объекту 1 Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение Техническое перевооружение 2 Наименование застройщика, заказчика Муниципальное унитарное предприятие Отрадненского района Краснодарского края «Теплоэнергия» 3 Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу Установка необходимого оборудования котельной, повышение КПД котельной 4 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 2019 год Объем финансового обеспечения Показатель Источник финансирования в рублях Период реализации всего предшествующий период текущий год первый год планового периода и т.д. Сметная стоимость технического перевооружения объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства всего 225 000 0 225 000 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 0 местный бюджет 225 000 225 000 0 0 иные источники 0 0 0 0 0 в том числе: приобретение и установка необходимого оборудования всего 225 000 0 225 000 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 местный бюджет 225 000 0 225 000 0 0 иные источники 0 0 0 0 Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства всего 225 000 0 225 000 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 местный бюджет 225 000 0 225 000 0 0 в том числе: приобретение и установка необходимого оборудования всего 225 000 0 225 000 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 местный бюджет 225 000 0 225 000 0 0 Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства всего 0 0 0 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 0 местный бюджет 0 0 0 0 0 иные источники 0 0 0 0 0 в том числе: подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации всего 0 0 0 0 0 краевой бюджет 0 0 0 0 0 местный бюджет 0 0 0 0 0 иные источники 0 0 0 0 0 Заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.В. Запорожец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального

образования Отрадненский район»

| Информация об объекте: |
| --- |
| «Строительство котельной по адресу: Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 53 «а»» |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Строительство |
| 2 | Наименование застройщика, заказчика | Муниципальное унитарное предприятие Отрадненского района Краснодарского края «Теплоэнергия» |
| 3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Применение при строительстве новейших технологий, современных материалов, комплексов оборудования и технических средств, повышение КПД котельной, |
| 4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования в рублях | Период реализации |
|  |  | всего | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
| Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы муниципального образования

Отрадненский район по вопросам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства				                                                                                  С.В. Запорожец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального

образования Отрадненский район»

| Информация об объекте: |
| --- |
| «Строительство блочной модульной котельной по адресу: ст. Удобная, ул. Международная, 229 А» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Отрадненский район |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Строительство |
| 2 | Наименование застройщика, заказчика | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 |
| 3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Строительство котельной с переводом с твердого топлива на природный газ, повышение КПД котельной, уменьшение потребления электроэнергии в связи с использованием современного электрооборудования |
| 4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования в рублях | Период реализации |
|  |  | всего | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 10 709,30 | 0 | 10 709,30 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 9 698,83 | 0 | 9 698,83 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 010,47 | 0 | 1 010,47 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 10 709,30 | 0 | 10 709,30 |  | 0 |
|  | краевой бюджет | 9 698,83 | 0 | 9 698,83 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 010,47 | 0 | 1 010,47 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 10 709,30 | 0 | 10 709,30 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 9 698,83 | 0 | 9 698,83 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1 010,47 | 0 | 1 010,47 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| » |
| Заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.В. Запорожец |