УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного

казенного учреждения

Краснодарского края – управления социальной защиты населения

в Отрадненском районе

от 18.05.2026  № 83

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на период 2027 - 2029 годов» государственного

казенного учреждения Краснодарского края – управления

социальной защиты населения в Отрадненском районе

ст. Отрадная

2026 г.

| Оглавление | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3-4 |
| Введение | 5 |
| 1. Общие сведения | 6-8 |
| 2. Цели и задачи Программы | 8 |
| 2.1. Цели Программы | 8 |
| 2.2. Задачи Программы | 8 |
| 3. Сроки и этапы реализации Программы | 8-9 |
| 4. Перечень мероприятий программы и ее финансирование | 10 |
| 5. Значения целевых показателей | 11-12 |
| 6. Объем и источники финансирования | 13 |
| 7. Ожидаемые результаты Целевые показатели | 13-14 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Отрадненском районе

| Полное наименование организации | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Отрадненском районе |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Отрадненском районе |
| Полное наименование разработчиков программы | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в Отрадненском районе |
| Цели программы | - повышение энергоэффективности использования энергоресурсов, снижение потребления ТЭР |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение уровня рационального использования ТЭР за счёт внедрения энергосберегающих мероприятий; - проработка механизмов заключения энергосервисных контрактов |
| Целевые показатели программы | - удельный расход электрической энергии; - удельный расход холодной воды; - удельный расход природного газа; - удельный расход моторного топлива |
| Сроки реализации программы | 2027-2029 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего по программе - 50,0 тыс. руб., в том числе: бюджетные источники – 50,0 тыс. руб.; собственные средства – 0,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2027 год: бюджетные источники – 20,0 тыс. руб.; собственные средства – 0,0 тыс. руб. 2028 год: бюджетные источники – 10,0 тыс. руб.; собственные средства – 0,0 тыс. руб.; 2029 год: бюджетные источники – 20,0 тыс. руб. собственные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение удельного расхода иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции до 58,03 Втч/м2/ГСОП к 2029 году Снижение удельного расхода моторного топлива до 0,00001 тут/л к 2029 году |
| Контроль за выполнением Программы | Руководитель Корнева Татьяна Александровна |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027 - 2029 годов» государственного казенного учреждения Краснодарского края – управления социальной защиты населения в Отрадненском районе» (далее – Программа) содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в государственном казенном учреждении Краснодарского края – управлении социальной защиты населения в Отрадненском районе (ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе).

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

1. Общие сведения

Адрес ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе: Российская Федерация, 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Первомайская, дом 10 , тел.8(86144) 3-31-36, руководитель Корнева Татьяна Александровна.

Общая техническая характеристика зданий, находящихся в безвозмездном пользовании (оперативном управлении) учреждения представлена в                   Таблице №1

Таблица 1

| № п/п | Наименование здания, строения, | Год ввода в эксплуатацию (год) | Общая площадь (м2) | Отапливаемая площадь (м2) | Количество персонала (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | часть административного здания с пристройками, комнаты 1,2,3,3/1,4,5,6,7,7/1,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19, расположено по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Первомайская, дом 10 | 1970 | 295,7 | 295,7 | 23 |
| 2 | Помещение, расположенное по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Отрадная, ул. Первомайская, 10, пом. 36-38 | 1970 | 36,8 | 36,8 | 9 |
| 3 | Гараж, расположен по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Первомайская, дом 10 | 1998 | 28,6 | 28,6 | 2 |
| Всего |  |  | 361,1 | 361,1 | 34 |

Наличие и год выпуска транспортных средств представлено в Таблице №2

Таблица 2

| № п/п | Марка автомобиля (спецтехники) | Кол-во | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | LADA VESTA | 1 | 2022 |
| 2 | LADA GRANTA | 1 | 2024 |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг являются:

1) электрической энергии – ПАО «ТНС энерго Кубань»;

2) тепловой энергии – отсутствует;

3) природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

4) холодной воды – ГУП КК «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»;

5) горячей воды – отсутствует;

6) водоотведения – ИП Антонян С.О. (откачка и вывоз жидких бытовых отходов).

Информация об оснащенности приборами учета энергоресурсов и воды точек поставки ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Вид энергоресурса и воды | Оснащенность приборами учета (%.) |  | Характеристики прибора учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Класс точности | Тип (модель) | Срок очередной поверки |
| 1 | Электрическая энергия | 100 | 100 | 1 | Нартис-И300 (на опоре) | 2041 |
| 2 | Холодная вода | 100 | 100 | В (2%) | СГВ - 15 | 2028 |
| 4 | Природный газ | 100 | 100 | В (2%) или 2 | СГД-3Т G6 СГД-3Т G6 | 2027 2034 |

Фактические показатели потребленных ресурсов за предшествующий
3-х летний период представлены в (Таблица №4)

Таблица №4

| № п/п | Наименование энергоресурса и воды | Единица измерения | Потребление энергоресурсов и воды за 3-и летний период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 23,6 | 24,6 | 27,8 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Холодная вода | тыс. м3 | 0,058 | 0,063 | 0,062 |
| 4 | Горячая вода | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: | л, т | 2786 | 1927 | 2604 |
| 5.1 | бензин | л, т | 2786 | 1927 | 2604 |
| 5.2 | дизельное топливо | л, т | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | газ | тыс. м3 | 10,05 | 10,94 | 10,05 |

Общая информация о внутреннем и наружном освещении зданий ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе.

На освещение приходится 30 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около                   9 тыс. кВт*ч., ежегодно на освещение тратится около 119 тыс. руб.

Для освещения помещений Учреждения используется 162 ламп, из которых 2 шт. накаливания, 160 шт. светодиодных.

Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 5 ламп, из которых 1 шт. лампа накаливания, 4 шт. светодиодных, оснащены датчиками движения.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в управлении за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создания системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;

- развитие системы управления энергосбережением;

- сокращение издержек учреждения, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027 - 2029 гг.

Реализация Программы осуществляется в 3 - этапа.

На 1 этапе 2027 г основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

приобретение нового оборудования, бытовой техники с низким энергопотреблением;

проведение проверки технического состояния приборов учета потреблений коммунальных услуг (согласно срокам, установленным технической документацией);

своевременная ликвидация утечек воды, ремонт водяных кранов и санузлов;

инструктаж сотрудников учреждения по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

размещение памяток по энергосбережению.

На 2 этапе 2028 г. основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

создание и контроль графика включения и выключения системы освещения, в зависимости от уровня естественной освещенности. Применение такого графика позволяет сэкономить до 0,9 % потребления электроэнергии;

агитационная политика в сфере энергосбережения и водных ресурсов;

мероприятия, направленные на снижение уровня потерь воды;

На 3- этапе 2029 г основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования;

осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения, отопления;

недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные рабочим процессом, а также контроль за выключением из источников питания электроприемников после использования.

4. Перечень мероприятий программы и ее финансирование Таблица №5

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. |
|  |  | источник | объём % |  | источник | объём % |  | источник | объём % |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Замена смесителей | - | - | - | бюджет | 100 | 5 | - | - | - |
| 7 | Замена вышедших из строя (сломанных) светодиодных светильников | бюджет | 100 | 10 | бюджет | 100 | 5 | бюджет | 100 | 10 |
| 8 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза | бюджет | 100 | 10 | - | - | - | бюджет | 100 | 10 |

5. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2027-2029 г. согласно автоматизированной расчетной формы Таблица №6

Таблица № 6

| Тип ресурса | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Горячая вода, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Холодная вода, м3/чел | 1,38 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия, кВтч/м2 | 32,38 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Природный газ, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Твердое топливо, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 61,74 | неприменимо | неприменимо | 6% | 60,81 | 59,89 | 58,03 |
| Моторное топливо, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Автоматизированная расчетная форма (калькулятор) рассчитала целевой уровень снижения потребления ресурсов (таблица № 6):

Здание, строение, сооружение № 1

1) потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции - 61,74 Втч/м2/ГСОП, целевой уровень экономии составил 6 %. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал снижение потребления до 58,03  Втч/м2/ГСОП.

2)

4) Потребление моторного топлива - 0,00001 тут/л целевой уровень экономии составил 6%.

6. Информация об источниках финансирования

В период 2027 - 2029 годы общий объем финансирования Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годы» за счет всех источников финансирования составит 50 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета - 0,00 тыс. руб.;

- за счет бюджетных источников – 50,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Таблица № 7

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Источник финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджетный источник | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 2028 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 2029 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| Всего | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027 - 2029 годов» государственного казенного учреждения Краснодарского края – управления социальной защиты населения в Отрадненском районе планируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- снижение объема потребляемых энергоресурсов и воды в течение 3 лет;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов.

Достижение экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, в том числе:

- потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции - 58,03  Втч/м2/ГСОП;

- моторное топливо, (бензин, дизельное топливо, газ) - 0,00001 т.у.т.

Достижение экономии бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов и воды от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении, в том числе:

- потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции – 8,3 тыс. рублей;

- моторное топливо (бензин, дизельное топливо, газ) - 0,00 тыс. рублей

Руководитель                                                                                   Т.А. Корнева